上海国资

增刊（16）

中共上海市国有资产监督管理委员会委员会办公室

上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 办 公 室           2018年10月15日

全员动员  全神贯注  全力以赴

申能集团全力做好进博会期间各项保障工作

首届中国国际进口博览会的圆满成功举办是当前最重要、最核心的政治任务，在进博会进入倒计时30天的决战决胜阶段，申能集团承担着本市能源（电力、燃气）供应保障重任，责任重大、使命光荣，集团系统上下用最严的标准、最高的要求，全力以赴做好安全生产、供应和服务保障等各项工作。

全面部署落实 全力抓紧抓好

制订周密详细的《申能集团进博会安全生产专项保障工作实施方案》，明确工作目标，严格落实责任；及时召开集团安委会第三季度工作会议，再动员、再部署和再落实，做到组织领导坚强有力、重点区域强化管控、风险隐患全面可控、应急处置高效稳妥。一是上下游统筹协调，保障供应有力：据预测在进博会召开（10月-11月）期间，全市天然气总需求约12亿立方米，日最大用气量在3000万立方米左右，目前已确保供应量约12.8亿立方米，气源保障充足，完全满足需求；燃气集团液化气公司日销售量70-90吨，高效组织气源，全力推进规范统一配送，确保各类液化气用户的用气需求；二是制定完成燃气应急处置总预案和涉及进博会22家接待酒店的专项应急预案（“1+22”应急预案）；三是对国展中心等重点场所内部及周边区域燃气管线及附属设备排摸梳理，并以最高标准提升核心区域保障能力；完成国展中心东南角两根管线相接排管工程，使场馆内的支路管网形成环路；在国展中心东南角新增阀门一座，提升燃气安全保障供应能力，进一步提高管网供气的可靠性；四是开展国展中心区域内37家燃气用户安检工作，发现63处燃气安全隐患并整改结束，督促完成32家用户燃气报警器年检工作，对暂停用气的2家用户，已进行拆表处置；五是参加9月22日和10月9日上海城市能源保障综合演练；六是安排10月12日继续开展进博会燃气应急专项演练。

强化安全风险管控  全面隐患排查治理

集团系统严格落实安全生产主体责任，以持续深化安全风险管控和隐患排查治理双重管理机制为抓手，在燃气管网改造、发电机组稳定运行、重大项目工程建设等各方面，扎实推进安全生产工作：一是抓紧整治前期遗留的燃气管道占压，目前已整治新发现占压78处；二是稳步推进老旧燃气管道改造项目，已实现地下管道改造开工在建项目84.18公里，约占年度改造计划135km的62%，实现地上管改造实施35371户；三是进一步规范液化气全配送用户端隐患排查治理，累计完成严重隐患整改324户；开具一般隐患用户安检告示书34574户（100%）；四是精心做好电厂发电机组隐患排查，严防非停跳机，提高连续运行稳定性；做好电力工控系统安全评估及等级保护测评；五是保障洋山LNG、东海平湖等油气海底管道运行安全；六是确保洋山LNG储罐扩建等重大工程项目全过程安全受控；做好奉贤热电重大风险作业等的避峰措施安排；七是做好洋山LNG接收站、SPC处理厂等5处市内高风险危险源以及系统市外危险源的安全风险监管，严格落实有限空间、粉尘涉爆、职业健康、防火减灾等安全防护措施。

同时，集团组织协同第三方专业机构组成检查组，按照“全覆盖、不间断、不遗漏”的要求，持续深入推进安全生产大检查，重点是系统重大风险作业场所、重大基建工程现场、进博会保障相关企业。7月份第一轮大检查共发现各类问题141项；8-9月份第二轮大检查进行全面复查和整改，共计整改完成139项，剩余2项已制订“五到位”整改措施，在进博会开幕前整改闭环。10月份第三轮大检查，重点突出进博会安全保障，确保进博会期间集团系统安全生产平稳受控。

集团系统切实加强关键信息基础设施等网络安全保障和应急处置工作，全面排查工控系统、网站、上网链路、各种网络应用，尤其是公共区域的LED屏，做到检查到位、防范到位，坚决防止发生重大网络安全事件。经自查确认共有40个关键信息基础设施，涉及二级单位5家，三级单位19家；经市委网信办抽查，发现的23个隐患（其中高风险2个，中风险10个，低风险11个）已完成整改。

认真做好进博会参展筹备、组织工作

申能集团作为进博会上海交易团国资分团的成员，认真做好有关进博会筹备、组织工作，一是深入开展采购需求摸底调查，要求系统各成员企业充分了解境外展商目录和信息，进一步梳理、排摸采购需求和金额，细化采购规划；二是组织开展系统各成员企业报名、注册及信息审核等基础工作，发布交易团采购商报名组织流程，组织各采购企业及人员登录进博会官方网站报名注册；三是建立信息报送和新闻宣传制度，通过各成员企业信息定期报送机制，集团汇总梳理后向国资分团报送通讯稿，及时汇报简讯信息以及能源保障工作开展情况。

全力做好虹桥商务区能源供应服务保障

集团下属能源服务公司作为虹桥商务区最主要的能源供应单位，认真积极落实进博会期间商务区能源供应服务保障和环境提升工作：一是认真开展安全检查，对虹桥商务区能源站设备和管网、供能管廊进行全方位隐患排查，发现的安全隐患已全部落实整改；二是完成供能主设备维护保养工作，制定并落实特别保障措施，保证机组可靠运行，建立供能保障网络，充实应急抢修人员，安排抢修人员24小时值班；三是对商务区供能区块内每一用户进行排摸，进一步完善供能系统突发故障处置方案，与用户、设备供应商和检修维护单位建立应急响应联动机制；四是增加能源站安保力量，严格落实保安巡查制度和门禁出入管理，进一步完善技防措施，并与“110”报警系统联网；五是完成能源站外墙粉刷、绿化提升、景观照明加装、公共管廊进出风口改造美化、锅炉烟囱清洗等进博会整体环境提升配套工程，并通过验收。